

**«КÖЖМУДОР» АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ «КОЖМУДОР»**

**169052 Республика Коми Усть-Вымский район с. Кожмудор ул. Центральная, 52**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 06 декабря 2023 года №53**

**Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения «Кожмудор» на 2024-2026 годы**

В соответствии Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации", администрация сельского поселения «Кожмудор» постановляет:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения «Кожмудор» на 2024-2026 годы. согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Кожмудор» Д.И. Турбылев

Постановление администрации

сельского поселения «Кожмудор»

от 06.12.2023 года №53

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы сельского поселения «Кожмудор» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Кожмудор» на 2024-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа сельского поселения «Кожмудор» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Кожмудор» на 2024-2026 годы» (далее - Программа) | | | |
| Цели муниципальной программы | -повышение энергетической эффективности, снижение потребления энергоресурсов  -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  -широкая пропаганда энергосбережения;  -повышение эффективности использования энергетических ресурсов сельского поселения «Кожмудор»;  -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию | | | |
| Задачи муниципальной программы | -проведение методических и технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере | | | |
| Координатор муниципальной программы | Глава сельского поселения «Кожмудор». | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Кожмудор» | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб) | | | |
| Всего | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Средства бюджета сельского поселения «Кожмудор» | 21,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Другие источники | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - снижение затрат на энергопотребление администрацией сельского поселения «Кожмудор» и уличного освещения на территории сельского поселения «Кожмудор» в результате реализации энергосберегающих мероприятий;  - снижение потребления энергоресурсов на уличное освещение и внутреннее освещение здания администрации на 3-5%. | | | |

**Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.**

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

Основным инструментом управления энергосбережением является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования электроэнергии становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития сельского поселения «Кожмудор».

**Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.**

   Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в сельском поселении «Кожмудор» за счет снижения к 2026 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 3-5 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением.

Для этого в предстоящий период необходимо:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

2. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

3. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения данной задачи необходимо разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления.

Программа реализуется в 2024-2026 годах.

**Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы**

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском поселении «Кожмудор» является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в администрации сельского поселения «Кожмудор» являются: электрическое отопление, осветительные приборы, оргтехника, приборы уличного освещения.

1. Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для внутреннего освещения здания, приобретение энергосберегающих;

- закупка и установка энергосберегающих и светодиодных ламп взамен ламп ДРЛ для объектов уличного освещения;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Общий объем финансирования Программы составляет 21 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

**Нормативное обеспечение**

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в сельском поселении «Кожмудор» обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории поселения.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов исполнительной власти в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по энергетической эффективности и энергосбережению.

**Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.**

Руководителем Программы является администрация сельского поселения «Кожмудор», которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий проект постановления администрации сельского поселения «Кожмудор» в соответствии с регламентом администрации сельского поселения «Кожмудор».

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением администрации сельского поселения «Кожмудор» не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета сельского поселения «Кожмудор».

**Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление администрацией сельского поселения «Кожмудор» и уличного освещения на территории сельского поселения «Кожмудор» в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- снижение потребления энергоресурсов на уличное освещение и внутреннее освещение здания администрации на 3-5%.

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | | | | | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация СП «Кожмудор» | Не требуется финансирование | - | -  -  - |  | - |  |
| 2 | Назначение ответственных за энергосбережение в администрации СП «Кожмудор» | Администрация СП «Кожмудор» | Не требуется финансирование | - | -  -  - |  | - |  |
| 3 | Постоянный контроль, техни-ческий и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосбережению. | Администрация СП «Кожмудор» | Не требуется финансирование | - | -  -  - |  | - |  |
| 4 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Администрация  сельского поселения | Бюджет сельского поселения «Кожмудор» | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение на 3-5% |

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | | Количественные или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое  значение показателя  по годам реализации | | | |
| Бюджет СП «Кожмудор» | Другие источники | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | -проведение методических и технических мероприятий, направленных на снижение энергозатрат и повышение энерго-эффективности в бюджетной сфере | 21,0 | - | - снижение затрат на оплату за энергопотребление администрацией СП «Кожмудор» и приборами уличного освещения на территории СП «Кожмудор» на 3-5%  - снижение потребления энергоресурсов на уличное освещение и внутреннее освещение здания администрации на 3-5% | Тыс.руб/год  кВт/час | 670,8  74500 | 651,0  70800 | 632,0  68700 | 618,0  67300 |

**Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в т.ч. по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Не требуется | - | - | - |
| Назначение ответственных за энергосбережение в администрации сельского поселения «Кожмудор» | Не требуется | - | - | - |
| Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энерго-сберегающих мероприятий по энергосбережению. | Не требуется | - | - | - |
| Замена ламп накаливания на светодиодные, замена ртутных светильников на светодиодные | Бюджет сельского поселения «Кожмудор» | Всего: 21000 руб.  2024г.- 7000 руб.  2025г.- 7000 руб.  2026г.- 7000 руб. | Всего:  21000 руб.  2024г.- 7000 руб.  2025г.- 7000 руб.  2026г.- 7000 руб. | - |